|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО****ОБРАЗОВАНИЯ****БОЛДЫРЕВСКИЙ****СЕЛЬСОВЕТ****ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
| 17.02.2022г. | **№** | 07-п |
| **с.Болдырево** |

О мерах по пропуску весеннего паводка

2022 года

В целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей и проведения противопаводковых мероприятий:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года согласно приложению 1.
2. Утвердить, план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2022 года, согласно приложению 2.
3. Утвердить график дежурства членов межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка, согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в законную силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования Н.В.Широкова

Разослано: администрации района, прокуратуре, членам комиссии

Приложение 1

к постановлению

администрации Болдыревского сельсовета

от 18.02.2021 г. № 07-п

 **СОСТАВ**

**межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года**

1. Широкова Надежда Викторовна - председатель межведомственной комиссии, глава администрации МО Болдыревский сельсовет;
2. Черноусов Алексей Александрович – заместитель председателя комиссии, бригадир ООО «Нива»
3. Черноусова Ольга Сергеевна - секретарь комиссии, специалист 1 категории администрации Болдыревского сельсовета;

Члены комиссии:

4. Субботин Н.А.-участковый уполномоченный полиции(по согласованию);

5. Багров А. А. – житель села Иртек.

6.Гурина В.Н.– заведующая Иртекским СК;

7. Шуськин Ю. Ю. – оператор газовой котельной Болдыревского СДК;

8.Широков М.И.– житель села Болдырево.

9. Ремыга И.В. – житель села Луговое.

10. Борисов Е.А. –житель села Болдырево .

 Приложение 2 к

постановлению №14-п

 от 18.02.2022г.

**План мероприятий**

**по пропуску весеннего паводка 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Распространение среди населения памяток о действиях в случае возникновения угрозы подтопления | 21 февраля -15 марта 2022 г. | Черноусова О.С. секретарь комиссии по пропуску паводка |
| 2 | Информирование населения о номерах телефонов паводковой комиссии Ташлинского района2-14-44; 2-11-63 |  Февраль - апрель 2022 г. | Члены комиссии |
| 3 | Мобилизация службы оповещения МО Болдыревский сельсовет в случае возникновения угрозы подтопления населенных пунктов | По мере необходимости | Широкова Н.В. председатель комиссии |
| 3 | Организация дежурства членов комиссии в период паводка |  март- апрель 2022 г. | Широкова Н.В. председатель комиссии |
| 4 | Контроль за обеспечением запаса медикаментов и продуктов питания в населенных пунктах МО Болдыревский сельсовет | 18 февраля -15 апреля 2022 г. | Широкова Н.В. председатель комиссии |
| 5 | Подготовка и содержание в состоянии готовности необходимой техники в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов, организация эвакуации населения (при необходимости) | 18 февраля-15 апреля 2022 г. | Широкова Н.В.– председатель комиссииБагров А.А., Ремыга И.В. –члены комиссии |
| 6 | Создание резервного запаса ГСМ, материальных средств, подготовка необходимого инвентаря (лопаты, веревки, сапоги) | Весь период  | Широкова Н.В. председатель комиссии |
| 7 | Определить потребность в плавсредствах и отработать с собственниками плавсредств вопросы их использования в период паводка. | Весь период | Широкова Н.В. председатель комиссии |
| 8 | Определение объектов, на базе которых будут развернуты пункты временного размещения населения, порядок жизнеобеспечения эвакуированного населения | До 25 марта 2021 | Комиссия по пропуску паводка |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
| «СОГЛАСОВАНО» председатель межведомственной комиссиипо пропуску весеннего паводка 2022 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Широкова  | Приложение 3 к постановлению  администрации  от 18.23.2022.№ 07-п |

**ГРАФИК**

**дежурства членов комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года**

**март – апрель 2022года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. | Март  | Апрель  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Широкова Н.В. | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |   |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |   |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Черноусов А.А. |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |   |   | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |   |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 | Багров А. А |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |   |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |   |   |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Субботин Н.А. |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |   |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |   |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Шуськин Ю. Ю. |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |   |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |   |  |  |  | + |  |
| 6 | Широков М.И. |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |   |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| 7 | Черноусова О.С. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |   |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Борисов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |   |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |